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Контрольно-счетная палата
городской округ  город Фролово 
Волгоградской области 
                 403530, г.Фролово, Волгоградской области, ул.Фроловская, дом 10/2а, тел/факс 2-50-96 

Отчет
по результатам  проверки
реализации мероприятий  муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа
 город Фролово Волгоградской области» на 2023-2025 годы»
за 2025 год



Общие сведения.
 В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 16 Федерального закона  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих признаках организации местного самоуправления в Российской Федерации»  к  вопросам местного значения относится организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения  топливом, в  пределах  полномочий,  установленных законодательством Российской Федерации. 
В соответствии со ст.8 п.1 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ                   «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»    к полномочиям органов местного самоуправления в области энергосбережения  и повышения энергетической эффективности относится разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа  город Фролово Волгоградской области» на 2023-2025 годы» утверждена  Постановлением  Администрации городского округа г.Фролово                           №115  от 31.01.2023 года.
Целями и задачами Программы являются энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального комплекса городского округа город Фролово и повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов                  при оказании коммунальных услуг.
Ответственным  исполнителем  муниципальной программы является Отдел                              по обеспечению жизнедеятельности, охране окружающей среды и муниципального жилищного контроля администрации городского округа город Фролово Волгоградской области
Соисполнители  муниципальной программы:  МКУ "Управляющая жилищная компания", МУП «Теплоснабжение городского округа г. Фролово».
Финансовое обеспечение программы, исполнение мероприятий. 
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа город  Волгоградской  области.
Главным распорядителем средств Программы является Администрация городского округа город Фролово, бюджетополучателем - МКУ «Управляющая жилищная компания».
В соответствии с Решением Фроловской городской Думы №6внз/1 от 03.12.2024года «О бюджете городского округа город Фролово на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы»   на реализацию муниципальной программы в 2025 году  предусматривалось                          7587,0 тыс.руб..
Решением Фроловской городской Думы от 29.12.2025 г. №16внз/1 «О внесении изменений в бюджет городского округа город Фролово на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годы» плановые назначения были увеличены и составили  10483,5 тыс.руб..
Кассовые расходы  по  программе в  2025 году  составили  10483,51 тыс.руб. или 100 % от плановых назначений.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026 году отсутствовала.
Исполнителем Программы в 2025 году  являлись: МКУ «Управляющая жилищная компания»,   МУП «Теплоснабжение г.Фролово».
Информация  об  исполнении  Программы  представлена  в  таблице   № 1.
                                                                                                                                 таблица № 1 
	Мероприятия Программы
	Бюджетные
ассигнования
(планов)
(тыс.руб.)
	Фактическое
исполнение
(тыс.руб.)
	Процент
исполнения
%


	1
	2
	3
	4

	
Техническое перевооружение котельной №14 по ул.40 лет Октября, 363
	
200,0
	
200,0
	
100

	
Замена котла на котельной Центральной
	5832,15
	5832,15
	100

	
Проект на замену котла ВК-21 №3 котельной  Центральная
	200,0
	200,0
	100

	Пополнение аварийного запаса
	4231,35
	4231,35
	100

	
Управление бесхозяйными объектами, используемыми для передачи энергетических ресурсов
	20,0
	20,0
	100

	
Всего по Программе
	10483,5
	10483,5
	100


          






Реализация муниципальной программы осуществлялась в соответствии                                       с действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
· Техническое перевооружение котельной №14 по ул.40 лет Октября, 363,                   проект на замену  котла  котельной   Центральной.
В целях проведения работ по  техническому перевооружению   котельной                            №14   по ул.40 лет Октября, 363  и замене котла на котельной Центральной был  заключен  договор №4 от 03.03.2025 г. с ООО «Технопрогресс» на сумму 400,0 тыс.руб.,                                      по п.4 ст.93 Федерального  закона  №44-ФЗ   на  изготовление  рабочей  документации. 
В  соответствии  с  актом  оказания  услуг,  работы  выполнены  с нарушением срока на 39 календарных дней. 
·  Замена  котла  на  котельной  Центральной.
На мероприятие по замене котла на котельной Центральной было направлено                    5832,15 тыс.руб., из них:
-на приобретение котла – 3801,58 тым.руб.,
-на приобретение горелки – 2030,57 тыс.руб..
Основные средства были приобретены по муниципальным контрактам                              с ООО   ПО «Техногазаппарат»  в  соответствии  с   ч.12  ст.93  Федерального  закона 44-ФЗ:
-Котел  стальной  водогрейный  «ТЕРМОТЕХНИК»  ТТ50,  2025 года выпуска, муниципальный  контракт  №39  от  04.09.2025 года  на  сумму  3801,58 тыс.руб.;
-Горелка  промышленная, 2025 года выпуска  -   муниципальный  контракт  №40                            от  04.09.2025  года   на  сумму  2030,57 тыс.руб..
Срок  поставки  в  соответствии  с  условиями  контрактов  в  течение 30  календарных дней. Фактическая  дата  поставки  02.10.2025г., т.е. без нарушения  установленных  сроков.
Приобретенное имущество поставлено на учет  в муниципальную казну на основании Постановления  Администрации городского округа г.Фролово  от 07.11.2025 г.  №1478.
На основании Постановления Администрации городского округа г.Фролово                               от 10.06.2026г. №760  имущество  передано  в  хозяйственное  ведение                                          МУП «Теплоснабжение г.Фролово».
В настоящее время  котел   установлен на котельной  Центральная  и  запущен                            в  работу. Гарантийный срок на котел 36 месяцев с момента поставки.
· Пополнение аварийного запаса.
На пополнение аварийного запаса для  систем инфраструктуры коммунального  хозяйства  в  2025 году  направлено  4231,35  тыс.руб..
За счет средств программы были заключены муниципальные контракты                                         с ООО «Феникс»  по ч.12  ст. 93 Федерального закона 44-ФЗ на приобретение  следующих материалов:
-трубы на сумму 2759,74 тыс.руб.,
-задвижки на сумму 1285,93 тыс.руб.,
-фланцы на сумму 186,08 тыс.руб..
Приобретенные материальные ценности поставлены на учет в муниципальную казну        на основании Постановлений  Администрации городского округа г.Фролово                                 №280  от 04.03.2025г., №458  т 17.04.2025г.  № 483 от 23.04.2025г., №617 от 28.05.2025г.,  №759   от 23.06.2025г..
На основании Постановлений  Администрации городского округа г.Фролово                         №458  от 17.04.2025г.,  № 483 от 23.04.2025г.  материалы на сумму 1854,53 тыс.руб.,                                   в том числе:
-задвижки  на сумму 588,0 тыс.руб., 
-фланцы  на сумму 96,47 тыс.руб., 
-трубы на сумму 1170,06 тыс.руб.,
 переданы МУП «Теплоснабжение г.Фролово»   для  использования  в  ремонте  коммунальной  инфраструктуры.
В соответствии с  данными МУП «Теплоснабжение г.Фролово» материалы были использованы при ремонтных работах  в котельных «Заречная»,  «Центральная» и  «Районная».
По  данным  бюджетного  учета  по  состоянию на 18.08.2026 года  в  муниципальной  казне  числятся   материалы  для   аварийного  запаса  на  общую  сумму  4749,7 тыс.руб..   
В ходе  проверки, отмечено, что Администрацией не установлен порядок создания, хранения  и  использования  аварийного запаса.
· Управление бесхозяйными объектами, используемыми для передачи энергетических   ресурсов.
В целях  обслуживания  бесхозяйных  газопроводов Администрацией городского округа г.Фролово   был  заключен  договор  с МУП «Теплоснабжение»  №1012                                  от  13.11.2025г.  на сумму 20,0 тыс.руб..
В рамках договора проводилось обслуживание 20 газопроводов низкого давления                          на территории города, имеющих статус «бесхозяйные»  в период  с 13.11.2025г.                                  по 22.12.2025г.. 
· Исполнение  показателей   эффективности  программы.
  В рамках программы ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа город Фролово» в 2025 году  было предусмотрено  достижение  следующих  показателей:
-наличие  проекта  на  техническое  перевооружение  котельной  №14,
-снижение  аварийности  на  сетях  теплоснабжения,  обеспечение  бесперебойного теплоснабжения  населения  городского  округа  город  Фролово  Волгоградской  области,
-снижение  аварийности  на  сетях  газоснабжения – 20ед.,
-наличие  проекта  на замену котла ВК-21 на  котельной  Центральная,
-наличие  приобретенного  и  установленного  котла  на  котельной  Центральная.
В  соответствии  с  отчетом  о  реализации  программы за 2025 год  плановые показатели  достигнуты.
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Председатель 
КСП городского округа г.Фролово                                          Лобачева О.А.
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1             Контрольно - счетная палата   городской округ  город Фролово    Волгоградской области                      403530, г.Фролово, Волгоградской области, ул. Фроловская , дом 1 0/2а , тел/факс 2 - 50 - 96      О т чет   по результатам  проверки   реализации мероприятий   муниципальной программы   «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа     город Фролово Волгоградской области» на 2023 - 2025 годы»   за 2025 год         Общие сведения .     В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 16 Федерального закона  от 06.10.2003  №131 - ФЗ «Об общих признаках организации местного самоуправления   в Российской  Федерации»  к  вопросам местного  значения относится организация в границах городского  округа электро - , тепло - , газо -   и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение  населения     топливом, в     пределах    полномочий,    установленных законодательством  Российской Федерации.    В соответствии со  ст.8 п.1 Федерального закона от 23.11.2009г. №261 - ФЗ                    «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении  изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»    к полномочиям  органов местного самоуправ ления в области энергосбережения  и повышения энергетической  эффективности относится разработка и реализация муниципальных программ в области  энергосбережения и повышения энергетической эффективности.   Муниципальн ая    программ а  «Энергосбережение и повышение  энергетической  эффективности городского округа     город Фролово Волгоградской области» на 2023 - 2025  годы»   утверждена     Поста новлением  Администрации городского округа г.Фролово                            №115   от 31.01.2023   года.   Целями и задачами Программы яв ляются   энергосбережение и повышение  энергетической эффективности жилищно - коммунального комплекса  городского округа город  Фролово и п овышение эффективности использования топливно - энергетических ресурсов                    при оказании коммунальных услуг .   Ответственны м    исполнител ем    муниципальной программы   является  Отдел                                по обеспечению жизнедеятельности, охране окружающей среды и муниципального  жилищного контроля администрации городского округа город Фролово Волгоградской  облас ти   Соисполнител и    муниципальной программы :     МКУ " Управляющая   жилищная  компания" ,  МУП «Теплоснабжение   городского округа г. Фролово » .  

